Teilnehmer: MM,AS, AES, FR		Datum: 28.05.2016
Tagespunkte, 28.05.2016
1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6	Stand Fertigung: (AES) / Seitenplatte (29.05) (done) / Bremse (ServoTest, BC:28.05, WC: 11.6) / Neue Lagerung für geringeren Reibwert (29.05)(done) / Stand Elektrik: (AS) / Pinout-Plan (29.5) / Schaltplan (29.5) / Sensor 2 ordentlich löten (29.5) (done) / Stand SW: / Treiber (28.5) (semi-done) / MATLAB GUI für Ansteuerung und Auswertung(29.5) (done) / Regel/Steuer-Software(done) / Modell mit neuen Werten (29.5) (done) / Lernsoftware für Aufpsringen und evt. Regler(29.5 – 30.5) / Stand Modellbestimmung und Regel/Steuer-Parametrisierung: / C_K für neue Konstruktion bestimmen (29.5) (done) / C_R für neue Konstruktion bestimmen(29.5) (done) / Massen und MTM für neue Konstruktion (29.5) (done) / Reglerwerte für PID und ggf. LQR (29.5) / Aufspring-Drehzahl bestimmen (30.5 – 31.5) / Sensorgenauigkeit prüfen ( x.6) / Stand Dokumentation (Was haben wir gemacht <-> was ist dokumentiert): / Fertigung & Elektrik -> Technischen Dokumente bzw. Auswahldoku / SW (done) / Modellbestimmung (done) / Weiteres Vorgehen: / Prüfungspause ab 5-10 Juni, 13-19 Juli

Anmerkung SW:
- Der Prozessor hat eine Single-Precision FPU, d.h. float als Typ für Gleitkommazahlen wird von der Hardware unterstützt. Der Typ double wird über Software-Bibliotheken und Integer-Operationen simuliert. Deswegen ist der Weg über floats viel schneller und somit zu bevorzugen, double sind nur wenn es unbedingt nötig ist zu verwenden (sollte bei uns eigentlich nie der Fall sein)
- Bitte die Richtlinien bezüglich Bezeichnerauswahl beachten (z.B. Bezeichner von Membervariablen beginnen mit „m“).
- Wenn in einer Methode oder Funktion auf Fehler geprüft wird, muss diese Ergebnis in irgendeiner Form weiterverarbeitet werden. Entweder als Rückgabewert oder Aufruf von einem Fehlerhandler (z.B. Proxy-Aufruf um Fehlerbenachrichtigung zu Erzeugen). Diese Fehlerfälle müssen dokumentiert sein, d.h. welcher Rückgabewert steht für welchen Fehler, bzw. muss dokumentiert werden in welchen Methoden noch welche Fehlerbehandlungen implementiert werden müssen.
- HAL_Init() muss genau einmal aufgerufen, das findet im Startup-Code statt, somit gehört das NICHT in jede Init-Methode.
- Bevor man HAL-Methoden verwendet muss geprüft werden was die tun. Ansonsten wird mal ganz schnell an den Clock-Einstellungen des Prozessors und jeglicher Peripherie rumgeschraubt.

Fragenkatalog Wietzke:
Sensorthema

Konstruktions-Prototyp die nächste Fertig,

SW, Motor-Treiber und Bremse testen

Regler zum funktionieren bringen, evt. Sensoren

Zeitplan